## فاز صفر – نگهداشت فوری (۱ هفته)

- تنظیمات امنیتی و محیطی

- الزام تولید کلیدهای امن (SECRET_KEY, ALLOWED_ORIGINS) در محیط‌های Production.

- افزودن Rate limiting، HTTPS termination و گزارش خطای کاربرپسند در FastAPI.

- پایش سرویس‌های خارجی

- آماده‌سازی Docker Compose یا سند استقرار برای Kafka/Postgres و افزودن health-check واضح در UI/CD.

- پشتیبانی از نبود وابستگی‌ها

- تکمیل پیام‌ها و fallbackها برای حالت‌هایی که gym/Kafka/Postgres نصب نیست تا کاربر مسیر رفع مشکل را بداند.

## فاز یک – یکپارچه‌سازی داده و مدل (۲–۳ هفته)

- RL واقعی

- بارگذاری مدل‌های آموزش‌دیده (PPO/SAC) از MLflow یا مسیر فایل و اتصال آن‌ها به rl_service.

- افزودن کنترل‌های سیاست (manual vs. automated) و نمایش نمودار پاداش/عمق در RLControl.

- DVR عملیاتی

- اتصال dvr_service به پایگاه‌داده واقعی (جداول هست؛ نیاز به مهاجرت و CRUD تکمیلی) و ایجاد گزارش‌های خروجی (CSV/PDF).

- تکمیل مسیرهای API برای بستن هشدار، ثبت سوابق فرآیند و ذخیره علل آنومالی.

- Predictive Model Pipeline

- تعریف مسیر آموزش/استقرار MLflow (trigger train, promote stage) و مستندسازی آن.

## فاز دو – کیفیت و پوشش خودکار (۲ هفته)

- تست‌ها و CI گسترده

- افزودن تست‌های یکپارچه برای سایر APIها (historical/config/auth) و یک smoke تست فرانت‌اند (مثلاً npm test یا Playwright سبک).

- افزودن stage build به CI برای اجرای تست بک‌اند، فرانت‌اند و lint در هر PR.

- مستندسازی فنی

- تکمیل اسناد معماری (دیاگرام سرویس‌ها، flow داده و ML) و راهنمای استقرار گام‌به‌گام (Docker/VM).

- مستند کردن متغیرهای محیطی و سناریوهای بکاپ/بازیابی داده.

## فاز سه – UX و داشبرد (۲ هفته)

- گزارش‌های تعاملی

- افزودن فیلترهای پیشرفته، نمودار و Export در صفحه Historical و DVR Monitoring.

- ایجاد نماهای نقش‌محور (operator/engineer/maintenance) با کنترل دسترسی در UI.

- بهینه‌سازی UI

- طراحی مجدد ناوبری، حالت تاریک/روشن و بهینه‌سازی ریسپانسیو برای صفحات جدید.

- اضافه کردن اعلان‌ها و وضعیت اتصال (Kafka/Postgres/RL) در داشبرد اصلی.

## فاز چهار – مقیاس‌پذیری و پایش (۳ هفته)

- Monitoring & Logging

- اضافه کردن Prometheus/Grafana برای متریک‌های API، Kafka، RL، DVR.

- راه‌اندازی ELK یا سرویس معادل برای لاگ متمرکز.

- Performance & Load

- پیاده‌سازی استراتژی cache (Redis) برای درخواست‌های تاریخی و بهینه‌سازی کوئری aggregation.

- تست بار برای APIهای RL/DVR و طرح افزایش ظرفیت (autoscaling یا sharding).